KKN TEMATIK FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PROPOSAL KEGIATAN

Website Jemaat GPM Hatusua sebagai Media Informasi, Dokumentasi, dan Pelayanan Digital bagi Jemaat di Negeri Hatusua, Kabupaten Seram Bagian Barat

| Kelompok | Kelompok 6 |
| --- | --- |
| Anggota (Nama / NPM) | 1. Semuel Palka / 12155201230099 (Ketua) 2. Emanuella G V Sinay / 12155201230034 (Sekretaris) 3. Imanuella Soselissa / 12155201230052 4. Christin Lebelauw / 12155201230021 5. Ivander A B Lusikooy / 12155201230053 6. Kaitanus Welerubun / 12155201230141 7. Hardian Maruapey /12155201230120 8. Abraham Titioka / 12155201230001 9. Clarinito Latuputty / 12155201230024 10. Novyston Ferre / 12155201230156 |
| Mitra | Jemaat GPM Hatusua |
| Lokasi | Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku |
| SDGs utama / pendukung | SDG 16 (utama) / SDG 9 dan SDG 4 (pendukung) |
| Dosen Pembimbing Lapangan | Hennie Tuhuteru, S.Kom., M.Kom. |

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

AMBON

2026

# HALAMAN PENGESAHAN

Proposal kegiatan KKN Tematik Program Studi Informatika Tahun 2026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dilaksanakan.

| Keputusan DPL dan Dosen Pengampu Mata Kuliah | Pilih |
| --- | --- |
| Disetujui |  |
| Disetujui dengan revisi (maksimal 3 hari kalender) |  |
| Ditolak (diajukan ulang sesuai ketentuan) |  |

Paraf dosen pengampu (menyatakan proposal telah diperiksa):

| Mata kuliah | Koordinator pengampu | Paraf | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyek Perangkat Lunak (PPL) | Hennie Tuhuteru, M.Kom. |  |  |
| Komputer dan Masyarakat Kepulauan (KMK) | Belfrit V. Batlajery, Ph.D |  |  |
| Technopreneurship (TP) | Golda Tomasila, ST, M.Si., M.Kom. |  |  |

Persetujuan mitra:  ☐ Lembar kesediaan dan persetujuan mitra (Lampiran 1) telah diterima DPL

Ambon, 25 Oktober 2026

| Dosen Pembimbing Lapangan Hennie Tuhuteru, S.Kom., M.Kom. NIDN. | Ketua Program Studi Informatika Roberth R. Y. Manaha, S.Kom., M.Kom. NIDN. 1221089601 |
| --- | --- |
| Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Pieter Leunupun, SE, MM, CMA NIDN. 1228036401 |  |

# DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1

DAFTAR ISI	1

BAB I  PENDAHULUAN	1

1.1 Profil Mitra	1

1.2 Metode dan Hasil Analisis Situasi	1

1.3 Rumusan Masalah dan Prioritas	1

1.4 Tujuan Kegiatan	1

BAB II  KETERKAITAN DENGAN SDGs	1

BAB III  RANCANGAN SOLUSI	1

3.1 Solusi Perangkat Lunak (PPL)	1

3.2 Pemberdayaan dan Kajian Dampak (KMK)	1

3.3 Model Usaha dan Keberlanjutan (TP)	1

3.4 Luaran	1

BAB IV  RENCANA KERJA	1

4.1 Jadwal Pelaksanaan	1

4.2 Pembagian Peran Anggota	1

4.3 Risiko dan Mitigasi	1

4.4 Kebutuhan Sumber Daya	1

BAB V  PENUTUP	1

LAMPIRAN	1

Lembar Pemeriksaan DPL (diisi DPL dan pengampu)	1

# BAB I  PENDAHULUAN

## 1.1 Profil Mitra

Jemaat GPM Hatusua adalah jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) yang berada di Negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan tergabung dalam Klasis GPM Kairatu. Pelayanan jemaat dipusatkan di Gedung Gereja Ebenhaezer dan dipimpin oleh Majelis Jemaat (pendeta, penatua, dan diaken) bersama pelayanan kategorial sesuaikan dengan struktur pelayanan jemaat : anak, teruna, pemuda, Perempuan dan laki-laki. Jumlah anggota jemaat sekitar 343 KK/1.270 jiwa yang tersebar di sektor Eden dan Imanuel.

Negeri Hatusua dikenal memiliki potensi wisata alam berupa pantai dan sumber air panas, serta kawasan situs arkeologi yang pernah diteliti oleh Balai Arkeologi Maluku. Negeri ini sudah memiliki situs web negeri (hatusua.site) yang berfokus pada profil negeri dan pariwisata, sedangkan informasi pelayanan jemaat belum memiliki media daring tersendiri (verifikadi hasil lapangan I). Mata pencaharian utama warga adalah pertanian dan nelayan.

Pembimbing lapangan dari mitra: Yohana Tuhuteru S,Si dengan jabatan sebagai Ketua Literasi dan Pengembangan dan Ketua AMGPM Ranting I Diaken kontak

## 1.2 Metode dan Hasil Analisis Situasi

Analisis situasi dilaksanakan pada Lapangan I (24-26 Oktober 2026) dengan empat cara: (1) observasi pelaksanaan ibadah dan cara jemaat menyampaikan serta menyimpan informasi; (2) wawancara dengan Pendeta jemaat, Sekretaris Majelis, pengurus pelayanan Pemuda, dan penanggung jawab media social/multimedia jemaat; (3) diskusi kelompok singkat bersama perwakilan kategorial; dan (4) dokumentasi foto serta contoh warta jemaat yang dipakai saat ini. Ringkasan logbook dan dokumentasi terlampir (Lampiran 2).

Temuan utama (data berikut adalah contoh dan harus disesuaikan dengan hasil lapangan sesungguhnya):

| No | Temuan di lapangan | Sumber data | Dampak bagi mitra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informasi pelayanan (jadwal ibadah, warta, pengumuman) disampaikan lewat mimbar, dan grup WhatsApp; arsip warta tidak terkumpul di satu tempat. Contoh : pemberitahuan lokasi ibadah masih di informasikan secara manual (saat ibadah minggu dan ibadah wadah). | Observasi ibadah; wawancara Pendeta jemaat dan penanggung jawab Literasi dan Pengembangan (media center) | Informasi mudah terlewat; warta lama sulit dicari kembali |
| 2 | Anggota yang merantau dan sebagian pemuda hanya memperoleh informasi lewat perantara. Contoh : ada pihak ketiga sebagai informan bagi anggota jemaat yang merantau. | Wawancara pengurus pemuda | Keterlibatan dan akses informasi tidak merata |
| 3 | Belum ada media resmi jemaat; pengelolaan media sosial bergantung pada satu atau dua orang. Contoh : penyampaian informasi pelayanan masih manual dan belum memiliki media digital sebagai sarana untuk mengetahui informasi pelayanan. | Wawancara penanggung jawab multimedia; observasi | Pengelolaan informasi rentan terhenti bila pengelola berhalangan |

## 1.3 Rumusan Masalah dan Prioritas

Dari temuan lapangan, dua masalah diprioritaskan: (1) belum adanya media informasi resmi jemaat yang terarsip dan mudah diakses, dan (2) belum adanya operator yang siap mengelola media tersebut secara berkelanjutan. Masalah akses bagi anggota di perantauan ditangani sebagai dampak dari masalah pertama.

Alasan pemilihan: keduanya dapat diselesaikan dalam kerja di kampus dan empat hari Lapangan II; keduanya saling bergantung (website tanpa operator tidak akan berkelanjutan); dan kebutuhan ini disampaikan langsung oleh mitra dalam wawancara. Masalah lain yang ditemukan dicatat sebagai rekomendasi lanjutan.

## 1.4 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan:

1. Membangun website Jemaat GPM Hatusua dengan tujuh fitur wajib pada masa kerja di kampus (29 Okt–8 Nov 2026).

2. Memasang website pada domain dan hosting yang disediakan Fakultas serta mengisi konten awal sekurang-kurangnya 10 konten pada 9 Nov 2026.

3. Melatih sekurang-kurangnya 5 operator jemaat hingga mampu menerbitkan satu warta jemaat secara mandiri dalam waktu paling lama 15 menit (pelatihan 10 Nov, pendampingan praktik 11 Nov).

4. Menguji website bersama mitra (uji penerimaan) pada 11 Nov dan menyerahkannya beserta dokumentasi dan rencana pemeliharaan pada 13 Nov 2026.

5. Memetakan kontribusi kegiatan terhadap SDG 16, SDG 9, dan SDG 4 beserta indikatornya.

# BAB II  KETERKAITAN DENGAN SDGs

Kegiatan ini berfokus pada SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui penguatan keterbukaan dan akses informasi lembaga jemaat, serta didukung SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui peningkatan akses dan keterampilan teknologi informasi bagi pengelola jemaat. Rumusan target mengacu pada TPB/SDGs Indonesia dan diterapkan secara kontekstual pada lingkup jemaat.

| Isu mitra | Tujuan SDGs | Target SDGs | Indikator keberhasilan (terukur) | Kondisi awal | Target capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informasi pelayanan jemaat tersebar dan tidak terarsip | SDG 16 | 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi | Jumlah kategori informasi jemaat yang tersedia daring (profil, warta, jadwal, struktur pelayanan, galeri, kontak) | 0 kategori | 6 kategori terisi saat serah terima (13 Nov) |
| Penyusunan dan penyebaran warta dilakukan manual | SDG 16 | 16.6 Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan | Waktu operator menerbitkan satu warta dari naskah siap | 15- 20 menit (manual) | ≤ 20 menit (uji praktik) |
| Kapasitas pengelola konten digital terbatas | SDG 9 dan SDG 4 | 9.c Peningkatan akses teknologi informasi dan komunikasi; 4.4 Keterampilan yang relevan | Jumlah operator yang lulus uji praktik (skor ≥ 80%) | 5 operator terlatih contoh | ≥ 5 operator lulus uji praktik |

Sumber: Bappenas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals).

Catatan pengukuran: indikator dihitung dari jumlah konten pada website, pencatatan waktu saat uji praktik operator, dan hasil pelatihan pada 10–11 Nov, sehingga seluruhnya dapat diukur dalam masa Lapangan II.

# BAB III  RANCANGAN SOLUSI

## 3.1 Solusi Perangkat Lunak (PPL)

Solusi berupa website resmi Jemaat GPM Hatusua yang berfungsi sebagai pusat informasi dan dokumentasi pelayanan. Pengguna utama adalah anggota jemaat (termasuk yang berada di perantauan), Majelis Jemaat dan pengurus kategorial sebagai pengelola konten, serta pengunjung umum.

Teknologi: WordPress sebagai CMS dengan tema yang disesuaikan. Pilihan ini memungkinkan operator non-teknis memperbarui konten lewat panel admin tanpa pemrograman, tersedia luas pada hosting, dan dapat dikerjakan dalam waktu singkat. Halaman dirancang ringan dan responsif karena sebagian besar pengguna mengakses lewat ponsel pada jaringan yang terbatas. Karena domain dan hosting disediakan Fakultas, pilihan teknologi dikonfirmasi bersama DPL dan pengelola hosting Fakultas (spesifikasi, nama subdomain, dan akses) sebelum 31 Okt 2026.

Pendekatan pengembangan: RAD/prototyping. Wireframe dibuat 29–31 Okt, ditinjau mitra secara daring pada 5 Nov (bersamaan dengan bimbingan DPL ke-2), lalu disempurnakan dalam dua iterasi pendek. Alasannya, waktu pengerjaan singkat, kebutuhan mitra masih berkembang, dan mitra dapat memberi umpan balik cepat. Risiko lingkup yang melebar dikendalikan dengan memisahkan fitur wajib dan tambahan.

| No | Fitur / kebutuhan | Prioritas (wajib/tambahan) | Pengguna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beranda dan profil jemaat (sejarah, visi, lokasi gereja) | Wajib | Anggota jemaat, pengunjung |
| 2 | Warta jemaat dan pengumuman (terbit berkala, ada arsip) | Wajib | Anggota; Majelis sebagai penulis |
| 3 | Jadwal ibadah dan kegiatan jemaat (kalender) | Wajib | Anggota jemaat |
| 4 | Struktur Majelis dan unit/kategorial pelayanan | Wajib | Anggota, pengunjung |
| 5 | Galeri foto dan berita kegiatan | Wajib | Anggota, pengunjung |
| 6 | Kontak dan peta lokasi gereja | Wajib | Pengunjung, anggota perantau |
| 7 | Panel admin dan manual operator (peran admin dan editor) | Wajib | Operator jemaat |
| 8 | Arsip renungan atau khotbah (teks atau tautan) | Tambahan | Anggota jemaat |

## 3.2 Pemberdayaan dan Kajian Dampak (KMK)

Sasaran pelatihan adalah Majelis Jemaat, pengurus kategorial, dan pemuda atau penanggung jawab multimedia (target sekurang-kurangnya 5 operator). Pelatihan dilaksanakan pada 10 Nov (sekitar 3 jam) dengan materi: (a) menulis dan menerbitkan warta, mengunggah foto, dan memperbarui jadwal; (b) keamanan akun dan pembagian hak akses (admin dan editor); dan (c) panduan pemeliharaan. Pendampingan praktik dilakukan pada uji penerimaan 11 Nov, dan kelulusan operator diukur dengan uji praktik (skor ≥ 80%).

Kajian dampak: kuesioner singkat sebelum dan sesudah pelatihan tentang kepercayaan diri mengelola konten dan kemudahan mengakses informasi, ditambah wawancara Majelis tentang manfaat yang dirasakan.

Etika, data pribadi, dan kearifan lokal: konten ibadah dan nama kegiatan mengikuti tata gereja GPM dan disetujui Majelis sebelum terbit; Majelis menunjuk penanggung jawab konten; data pribadi anggota (alamat, nomor telepon, foto anak) tidak dipublikasikan tanpa izin; tampilan dibuat ringan dengan huruf besar dan kontras yang jelas agar mudah diakses semua kelompok usia.

## 3.3 Model Usaha dan Keberlanjutan (TP)

Pemelihara produk adalah tim operator jemaat (pemuda atau multimedia) di bawah pengawasan Majelis. Hak cipta produk milik Fakultas Ilmu Komputer UKIM, sedangkan Jemaat GPM Hatusua memperoleh hak pakai. Domain dan hosting disediakan Fakultas selama periode, misalnya satu tahun pertama, sehingga jemaat tidak menanggung biaya tersebut pada masa itu. Biaya yang menjadi tanggungan jemaat hanya pulsa atau internet operator, dengan sumber dana kas jemaat / persembahan khusus (disepakati dengan Majelis). Pengelolaan hosting setelah 1 tahun periode itu dialihkan ke jemaat.

Rencana pemeliharaan: pembaruan warta setiap pekan, pencadangan data setiap bulan, dan pembaruan sistem berkala. Kelompok menyerahkan akses admin website (bukan akses hosting, yang dikelola Fakultas), manual operator, dan dokumentasi teknis pada 13 Nov.

Ringkasan model: segmen pengguna adalah anggota jemaat, perantau, dan pengunjung; proposisi nilainya informasi pelayanan satu pintu yang terarsip dan mudah diakses; saluran melalui website, tautan di grup WhatsApp jemaat, dan tautan dari situs negeri; kegiatan kunci berupa penerbitan warta berkala. Nilai tambah opsional: katalog UMKM anggota jemaat dan tautan ke situs negeri.

## 3.4 Luaran

| Luaran | Wujud | Terkait MK | Penerima |
| --- | --- | --- | --- |
| Produk perangkat lunak dan dokumentasi teknis | Website Jemaat GPM Hatusua (aktif), kode sumber, dokumentasi teknis, dan manual operator | PPL | Mitra |
| Laporan pemetaan SDGs dan rencana tindak | Laporan pemetaan SDGs, hasil pelatihan operator, dan rencana tindak | KMK | Mitra |
| Model usaha / rencana keberlanjutan | Dokumen rencana keberlanjutan (ringkasan model, estimasi biaya, jadwal pemeliharaan) | TP | Mitra |
| Artikel Ilmiah pada Jurnal Pengabdian | Artikel (naskah untuk jurnal pengabdian) | Kerja Praktek | - |
| Artikel Media Massa | Artikel (1 naskah untuk media massa lokal) | Kerja Praktek | - |
| Video Kegiatan | Video dokumentasi kegiatan (3–5 menit) | Kerja Praktek | - |

# BAB IV  RENCANA KERJA

## 4.1 Jadwal Pelaksanaan

| Tanggal | Tahap | Kegiatan kelompok | Penanggung jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 25–26 Okt | Proposal | Penyusunan, pengajuan, dan persetujuan proposal | Seluruh anggota |
| 27 Okt–8 Nov | Kerja di kampus | Pengembangan produk, uji internal, dan penyiapan pelatihan (dicatat di logbook sebagai jam Kerja Praktek). 29–31 Okt: wireframe dan desain; 1–5 Nov: implementasi fitur wajib dan tinjauan mitra daring (5 Nov); 6–8 Nov: uji internal, manual operator, bahan pelatihan | Pengembang; seluruh anggota |
| 9–12 Nov | Lapangan II | 9 Nov: instalasi pada hosting Fakultas dan isi konten awal; 10 Nov: pelatihan operator; 11 Nov: uji penerimaan bersama mitra; 12 Nov: perbaikan dan penyiapan serah terima | Seluruh anggota; Ketua sebagai koordinator |
| 13 Nov | Penarikan | Serah terima produk (berita acara) dan evaluasi mitra | Ketua dan Sekretaris |
| 14–20 Nov | Laporan | Penyusunan dan pengumpulan laporan akhir (satu paket), artikel, dan video; bimbingan DPL ke-4 (17 Nov) | Sekretaris; Dokumentasi |
| 24–27 Nov | Seminar | Presentasi hasil | Seluruh anggota |

## 4.2 Pembagian Peran Anggota

| Nama | Peran | Tanggung jawab utama |
| --- | --- | --- |
| Semuel Palka | Ketua | Koordinasi dengan Majelis dan DPL, pengendalian jadwal, penanggung jawab akhir |
| Emanuella G V Sinay | Sekretaris | Notulen, logbook kelompok, administrasi proposal, surat, dan laporan akhir |
| Imanuella Soselissa | Bendahara | Mengelola keuangan kelompok, menyimpan bukti transaksi, dan membuat laporan keuangan akhir yang transparan. |
| Ivander A B Lusikooy Abraham Titioka Kaitanus Werlerubun | Pengembang | Desain antarmuka, implementasi, pengujian, deployment, dan dokumentasi teknis |
| Christin Lebelauw Hardian Maruapey | Peneliti dan SDGs | Analisis situasi, pemetaan SDGs dan indikator, kuesioner, serta materi pelatihan |
| Clarinito Latuputty Novyston Ferre | Dokumentasi | Foto dan video kegiatan, konten awal website, artikel media massa, dan video |

## 4.3 Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Kemungkinan | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Akses internet atau listrik di lokasi terbatas | Sedang | Pengembangan dan pengujian dilakukan di kampus; siapkan hotspot cadangan dan salinan website luring; halaman dibuat ringan; materi pelatihan dicetak |
| Mitra berhalangan atau waktu pelatihan berubah | Sedang | Jadwal dikonfirmasi dengan Majelis sebelum 5 Nov; pelatihan di luar jam ibadah dan kegiatan jemaat; cadangan sesi pada 11 Nov |
| Cuaca atau transportasi laut (Ambon ke Seram) | Sedang | Berangkat satu hari lebih awal bila prakiraan BMKG kurang baik; siapkan rencana pelatihan daring cadangan |
| Konten sensitif atau data pribadi anggota jemaat | Rendah | Majelis menunjuk editor persetujuan; data pribadi tidak dipublikasikan; foto hanya dengan izin |
| Spesifikasi atau akses hosting Fakultas belum siap atau kurang sesuai kebutuhan | Sedang | Koordinasi dengan Fakultas paling lambat 31 Okt (spesifikasi, subdomain, akses); pengembangan dilakukan di lingkungan lokal; teknologi disesuaikan dengan hosting Fakultas |

## 4.4 Kebutuhan Sumber Daya

• Kelompok menyediakan: laptop, perangkat pengembangan, hotspot/internet, serta transportasi dan akomodasi ke Hatusua sesuai ketentuan KKM Umum LPM Umum  atau mandiri.

• Mitra (Majelis Jemaat) menyediakan: tempat pelatihan, peserta pelatihan, pembimbing lapangan, listrik, naskah dan foto untuk konten awal, dan keputusan konten.

• Domain dan hosting: disediakan oleh Fakultas.

• Fakultas/Prodi menyediakan: domain dan hosting (subdomain dan akses dikoordinasikan sebelum 31 Okt), surat pengantar implementasi, dan bimbingan DPL.

# BAB V  PENUTUP

Melalui website ini, Jemaat GPM Hatusua diharapkan memiliki media informasi resmi yang terarsip, mudah diakses oleh seluruh anggota termasuk yang berada di perantauan, dan dikelola secara berkelanjutan oleh operator jemaat yang terlatih. Kelompok berkomitmen melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, menjaga etika penggunaan data jemaat, dan menyerahkan produk beserta dokumentasinya pada 13 November 2026. Hak cipta produk dan dokumentasi menjadi milik Fakultas Ilmu Komputer UKIM, dan mitra memperoleh hak pakai.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar kesediaan dan persetujuan mitra (halaman terakhir; dapat dikirim terpisah ke mitra)

Lampiran 2. Ringkasan logbook dan dokumentasi lapangan I

Lampiran 3. Instrumen analisis situasi (daftar pertanyaan wawancara)

Lampiran 4. Sketsa awal atau prototipe (bila ada)

# Lembar Pemeriksaan DPL (diisi DPL dan pengampu)

Proposal disetujui bila semua butir wajib terpenuhi.

| No | Kriteria | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mitra jelas, dan surat kesediaan terlampir |  |  |  |
| 2 | Masalah bersumber dari hasil analisis situasi lapangan I |  |  |  |
| 3 | Bab SDGs lengkap: isu, tujuan/target, indikator terukur (wajib) |  |  |  |
| 4 | Lingkup realistis untuk 4 hari lapangan II dan kerja di kampus |  |  |  |
| 5 | Solusi PPL, bagian KMK, dan bagian TP saling terhubung dalam satu paket |  |  |  |
| 6 | Jadwal, peran anggota, dan rencana bimbingan jelas |  |  |  |
| 7 | Risiko dan mitigasi relevan dengan kondisi kepulauan |  |  |  |
| 8 | Luaran dan bukti serah terima jelas |  |  |  |